以工代赈铺就惠民增收路

夹江县新场镇2025年以工代赈示范工程正全力加快施工建设。项目按照村民自建方式组织实施，截至目前，已带动当地群众就地务工504人，累计发放劳务报酬201.32万元，人均增收3994.44元，切实以项目建设带动群众增收。项目预计2026年6月竣工，建成后将完成农村道路改扩建14.6公里，有效破解新场镇团结村、欣凤村、新新社区等村社交通瓶颈，为广大群众生产生活出行提供坚实保障。